# 成都市礼仪职业中学

# 新校区水电等零星整改项目比选要求

成都市礼仪职业中学新校区水电等零星整改项目，已由武侯区教育局批准施工。现决定对该项目的施工进行公开招标，选定承包人。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：新校区水电等零星整改项目

二、项目内容：

（1）公寓楼管理用房控制箱改造；

（2）5#楼一单元11层信息机房增加电源，给排水点位；

（3）7#楼厨房动力电改造；

（4）2#楼中央空调控制系统改造；

（5）校门临时通道大门改造；

（6）3#楼空调电源新增；

（7）1#楼人行通道改造等

（自行踏勘现场进行预算编制）

四、最高限价：9万元（由学校维修资金支付）

五、施工工期：10日历天

六、资质要求

（1）凡具备承担招标工程项目的能力并具备施工的安全许可证；

（2）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

七、需提交资料

（1）营业执照复印件加盖单位鲜章；

（2）建筑业企业资质证书复印件加盖单位鲜章；

（3）安全生产许可证复印件加盖单位鲜章；

（4）法人授权委托书加盖单位鲜章；

（5）法人和被授权人身份证（带原件）复印件加盖公章；

（6）相关工程实施详细方案；

（7）其他

八、工程款付款方式

工程竣工验收后付至合同价50%、完成审计报告后付至95%。余下尾款作为工程质保金，一年后拨付。

九、递交材料时间及地点

1.公告时间：2023年9月22日—2023年9月26日。

2.请有意向的供应商，于2023年9月26日下午17:00前将资料交总务处邹老师。地址：武侯区智通一路210号。

3.开标时间、地点：2023年9月27日下午15：30，三楼会议室。

十、评标方式

以低价中标的方式进行评标。

十、其他未尽事宜，解释权归成都市礼仪职业中学

联系人：邹老师

联系电话：13908026252

成都市礼仪职业中学

2023年 9月22 日